ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Курск

**О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности**

 **Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2020 - 2022 годах**

В целях реализации регионального проекта R1 «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2020 - 2022 годах по перечню согласно приложению.

2. Осуществить в 2020 - 2022 годах бюджетные инвестиции в строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Главному распорядителю средств областного бюджета – комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области (В.А. Муравьев) осуществить финансирование бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию) объектов, указанных в приложении к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Курской области С.Ю. Набоко.

Губернатор

Курской области Р.В. Старовойт

 Приложение

к постановлению Администрации Курской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области,**

**в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2020 – 2022 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги, источник финансирования | Направление инвестирования | Наименование госзаказчика, главного распорядителя средств областного бюджета  | Наименование заказчика-застройщика | Мощность объекта, км | Срок ввода в эксплуатацию, год | Сметная стоимость строительства или предполагаемая стоимость строительства объекта, тыс. рублей | Предельный объем инвестиций,тыс. рублей | Балансодержатель |
| Всего | в т.ч. по годам | Всего | в т.ч. по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Автомобильная дорога «Крым» - Иванино на участке км 0+000 - км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, I этап | Реконструкция | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 7,647 | 2020 | 854 747,733 | 138 697,026 | - | - | 138 697,026 | 138 697,026 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 138 697,026 | 138 697,026 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»- Малые Угоны-Погореловка»-п.им.К.Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 2,993 | 2021 | 240 178,901 | 78 284,430 | 115 782,736 | - | 194 067,166 | 78 284,430 | 115 782,736 | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 194 067,166 | 78 284,430 | 115 782,736 | - |
| 3 | Автомобильная дорога «Крым»-Гахово»-1-й Липовец-граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 2,783 | 2020 | 103 972,242 | 81 422,532 | - |  - | 81 422,532 | 81 422,532 | - |  - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 81 422,532 | 81 422,532 | - |  - |
| 4 | Автомобильная дорога «Курск - Поныри» -ст.Свобода - Александровка» - 2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 2,039 | 2020 | 75 504,402 | 9 359,077 | - | - | 9 359,077 | 9 359,077 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 9 359,077 | 9 359,077 | - | - |
| 5 | Автомобильная дорога «Крым» - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6+100 – км 12+100 в Медвенском районе Курской области | Строительство  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 5,858 | 2021 | 134 771,335 | 71 225,125 | 52 661,754 | - | 123 886,879 | 71 225,125 | 52 661,754 | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 123 886,879 | 71 225,125 | 52 661,754 | - |
| 6 | Автомобильная дорога «Отрешково - Петровское - Беседино»- Безобразово в Курском районе Курской области | Строительство  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 0,960 | 2020 | 21 803,555 | 11 880,443 | - | - | 11 880,443 | 11 880,443 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 3 176,722 | 3 176,722 | - | - |
| Средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 8 703,721 | 8 703,721 | - | - |
| 7 | Автомобильная дорога Курск - Поныри на участке км 22+400 - км 26+400 в Золотухинском районе Курской области | Реконструкция  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 3,980 | 2021 | 290 028,200 | 46 764,308 | 220 250,324 | - | 267 014,632 | 46 764,308 | 220 250,324 | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 267 014,632 | 46 764,308 | 220 250,324 | - |
| Средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 8 | Путепровод через железную дорогу | Строительство в Курчатовском районе Курской области  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 0,871 | 2020 | 315 820,317 | 306 794,626 | - | - | 306 794,626 | 306 794,626 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 2 936,429 | 2 936,429 | - | - |
| Средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 303 858,197 | 303 858,197 | - | - |
| 9 | Подъезд к автомобильной дороге Прямицыно - АБЗ Октябрьского ДЭП на км 1+275 в Октябрьском районе Курской области на участке км 1+212 – км 1+786 | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 0,574 | 2020 | 18 990,296 | 18 990,296 | - | - | 18 990,296 | 18 990,296 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 18 990,296 | 18 990,296 | - | - |
| 10 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2022 | 773 146,522 | 184 047,336 | 100 202,186 | 488 897,000 | 773 146,522 | 184 047,336 | 100 202,186 | 488 897,000 | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 773 146,522 | 184 047,336 | 100 202,186 | 488 897,000 |
| 11 | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020-2022 | 232 304,915 | 140 066,400 | 5 000,000 | 5 000,000 | 150 066,400 | 140 066,400 | 5 000,000 | 5 000,000 | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 150 066,400 | 140 066,400 | 5 000,000 | 5 000,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Линии наружного электроосвещения | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 18 987,500 | 18 987,500 | - | - | 18 987,500 | 18 987,500 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.1.1 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Хомутовка - Рыльск - Глушково - Тёткино - граница с Украиной в Глушковском районе Курской области (п. Теткино) | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 4 650,000 | 4 650,000 | - | - | 4 650,000 | 4 650,000 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.1.2 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев в Дмитриевском районе Курской области (с. Генеральшино, с. Куток, д. Новая Першина, п. Красная Дубрава) | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 4 456,250 | 4 456,250 | - | - | 4 456,250 | 4 456,250 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.1.3 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри в Курском районе Курской области (п. Камыши, д. Чурилово (Букреевка), д. Малахово) | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 2 053,750 | 2 053,750 | - | - | 2 053,750 | 2 053,750 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.1.4 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Хомутовка - Рыльск - Глушково - Тёткино - граница с Украиной в Черемисиновском районе Курской области (п. Черемисиново, д. Хмелевская) | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 2 983,750 | 2 983,750 | - | - | 2 983,750 | 2 983,750 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.1.5 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное в Щигровском районе Курской области (ст. Охочевка) | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 3 487,500 | 3 487,500 | - | - | 3 487,500 | 3 487,500 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.1.6 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим - Щигры в Щигровском районе Курской области (д. Сергеевка, г. Щигры) | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 1 356,250 | 1 356,250 | - | - | 1 356,250 | 1 356,250 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.2 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2020 | 141 003,961 | 92 617,803 | - | - | 92 617,803 | 92 617,803 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.2.1 | Автомобильная дорога «Крым» - 1-ое Шемякино -Ивановка» - М. Жировов Курском и Фатежском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 633,589 | 1 975,192 | - | - | 1 975,192 | 1 975,192 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.2.2 | Автомобильная дорога «Курск - Борисоглебск» -Кшенский - граница Липецкой области» - Кшень - Панское» - Воскресеновка в Советском и Тимском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 3 860,927 | 1930,463 | - | - | 1 930,463 | 1 930,463 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.2.3 | Автомобильная дорога«Курск - п.Искра» -Чаплыгино - Алябьево» - Курасово» - «Курск-Поныри» - Зиборово» в Курском и Золотухинском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 6 349,147 | 4 761,860 | - | - | 4 761,860 | 4 761,860 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.2.4 | Автомобильная дорога «Крым» - Полный - «Крым» -Полевая» - «Полевая -Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 5 220,929 | 3 915,697 | - | - | 3 915,697 | 3 915,697 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.2.5 | Автомобильная дорога «Крым» - «Курск - Петрин» -Кукуевка в Курском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 3 240,650 | 1 620,325 | - | - | 1 620,325 | 1 620,325 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.2.6 | Автомобильная дорога «Хомутовка - Рыльск -Глушково - Теткино - граница с Украиной» -Капыстичи» - «Богомолов-Капыстичи - граница Рыльского района» в Рыльском и Хомутовском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 4 718,610 | 3 538,957 | - | - | 3 538,957 | 3 538,957 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.2.7 | Автомобильная дорога «Короча - Губкин - Горшечное - «Курск -Борисоглебск» -Старомеловое» - Сомовка в Горшеченском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 5 135,063 | 2 464,830 | - | - | 2 464,830 | 2 464,830 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.8 | Автомобильная дорога «Коренево - Троицкое» -Комаровка - Глушково» -Кобылки - Серповка» -Кобылки в Глушковском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 540,640 | 1 956,293 | - | - | 1 956,293 | 1 956,293 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.9 | Автомобильная дорога «Хомутовка - Рыльск - Глушково - Теткино - граница с Украиной» - Алексеевка» - обход деревни Алексеевка в Глушковском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 446,223 | 1 174,187 | - | - | 1 174,187 | 1 174,187 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.10 | Автомобильная дорога «Хомутовка - Рыльск-Глушково - Теткино - граница с Украиной»- Юрасово» - Кекино» -«Сейм» в Глушковском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 717,748 | 2 092,666 | - | - | 2 092,666 | 2 092,666 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.11 | Автомобильная дорога «Фатеж - Золотухино» -Дерлово в Золотухинском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 637,320 | 2 030,736 | - | - | 2 030,736 | 2 030,736 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.12 | Автомобильная дорога ст. Свобода - Гремячка (на участке км 14+294 - км 16+594) в Золотухинском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 671,601 | 2 057,133 | - | - | 2 057,133 | 2 057,133 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.13 | Автомобильная дорога «Золотухино - Казанка» -Ануфриевка в Золотухинском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 3 204,350 | 1 538,088 | - | - | 1 538,088 | 1 538,088 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.14 | Автомобильная дорога «Золотухино - Казанка» -Сергеевка» - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 364,096 | 1 820,354 | - | - | 1 820,354 | 1 820,354 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.15 | Автомобильная дорога «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области» - Бычок в Касторенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 3 315,832 | 1 591,599 | - | - | 1 591,599 | 1 591,599 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.16 | Подъезд к автомобильной дороге «Курск - Касторное» - Успено - Раевка на км 3 + 530 в Касторенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 018,728 | 1 554,422 | - | - | 1 554,422 | 1 554,422 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.17 | Автомобильная дорога «Курск - Касторное» - Верхняя Грайворонка» - до границы с.Верхняя Грайворонка в Касторенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 252,776 | 1 734,638 | - | - | 1 734,638 | 1 734,638 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.18 | Автомобильная дорога «Конышевка - Жигаево -«Фатеж - Дмитриев» км 31 - Жигаево в Конышевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 1 926,498 | 924,719 | - | - | 924,719 | 924,719 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.19 | Автомобильная дорога «Льгов - Конышевка» км10 -Ширково в Конышевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 163,449 | 1 665,856 | - | - | 1 665,856 | 1 665,856 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.20 | Автомобильная дорога «Конышевка - Макаро -Петровское с подъездами к с.Беляево, с.Черничено» - Черничено в Конышевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 163,449 | 1 038,455 | - | - | 1 038,455 | 1 038,455 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.21 | Автомобильная дорога «Конышевка - Макаро -Петровское с подъездами к с.Беляево, с.Черничено» - Васильевка в Конышевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 447,600 | 1 884,652 | - | - | 1 884,652 | 1 884,652 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.22 | Автомобильная дорога «Коренево - Троицкое» -Комаровка - Глушково» -Апанасовка в Кореневском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 346,361 | 1 126,253 | - | - | 1 126,253 | 1 126,253 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.23 | Автомобильная дорога «Льгов - Кудинцево» -детский оздоровительный лагерь им. А.П. Гайдара в Льговском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 346,361 | 1 126,253 | - | - | 1 126,253 | 1 126,253 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.24 | Автомобильная дорога «Крым» - Гахово» -«Дьяконово - Суджа -граница с Украиной» -Высокое в Медвенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 237,588 | 1 074,042 | - | - | 1 074,042 | 1 074,042 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.25 | Автомобильная дорога «Крым» - Полный - «Крым» -Полевая» - Шумовка с подъездом к с.Любимовка»-Денисовка в Медвенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 163,449 | 1 665,856 | - | - | 1 665,856 | 1 665,856 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.26 | Автомобильная дорога «Крым» - Полный - «Крым» - Полевая» - Вышний Дубовец - граница Обоянского района» - Кленовое» - до гр. д.Кленовое в Медвенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 637,320 | 2 030,736 | - | - | 2 030,736 | 2 030,736 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.27 | Автомобильная дорога «Крым» - Чекмаревка -Садовая Роща» - Быканово в Обоянском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 184,377 | 1 048,501 | - | - | 1 048,501 | 1 048,501 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.28 | Автомобильная дорога «Обоянь - Суджа» - Лунино» - Анахино в Обоянском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 346,361 | 1 806,698 | - | - | 1 806,698 | 1 806,698 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.29 | Автомобильная дорога «Дьяконово - Старково-Соколовка» - 2-я Малая Долженкова в Октябрьском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 603,038 | 1 249,458 | - | - | 1 249,458 | 1 249,458 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.30 | Автомобильная дорога 1-ые Поныри - Широкое Болото в Поныровском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 4 147,822 | 1 999,015 | - | - | 1 999,015 | 1 999,015 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.31 | Автомобильная дорога «Курск - Поныри» - Брусовое км 3 - Брусовое в Поныровском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 353,730 | 1 812,372 | - | - | 1 812,372 | 1 812,372 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.32 | Автомобильная дорога «Верхний Любаж - Поныри»- Дерловка» - 2-е Поныри в Поныровском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 364,096 | 1 820,354 | - | - | 1 820,354 | 1 820,354 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.33 | Автомобильная дорога «2-е Плоское - Черновец - Владимировка» - Сейм в Пристенском и Мантуровском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 4 989,048 | 2 444,634 | - | - | 2 444,634 | 2 444,634 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.34 | Автомобильная дорога «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области» - Каменогорка» - подъезд к Каменогорскому дому культуры в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 364,096 | 1 158,407 | - | - | 1 158,407 | 1 158,407 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.35 | Автомобильная дорога «Курск - Касторное» -Ледовское - граница Орловской области» - Рогозинка в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 875,830 | 1 557,650 | - | - | 1 557,650 | 1 557,650 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.36 | Автомобильная дорога «Курск - Касторное» -Васильевка» - «Курск -Касторное» - Варварино» в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 493,717 | 1 350,450 | - | - | 1 350,450 | 1 350,450 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.37 | Автомобильная дорога с. Красная Долина -с. Петровское в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 559,426 | 1 970,758 | - | - | 1 970,758 | 1 970,758 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.38 | Автомобильная дорога «Курск - Борисоглебск» км 103 - Ефросимовка в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 023,069 | 1 557,763 | - | - | 1 557,763 | 1 557,763 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.39 | Автомобильная дорога «Суджа - Гуево - Горналь -граница с Украиной» км 24 - Горналь в Суджанском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 3 570,209 | 1 749,402 | - | - | 1 749,402 | 1 749,402 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.40 | Автомобильная дорога «Крым» - Верхний Любаж в Фатежском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 637,320 | 1 292,287 | - | - | 1 292,287 | 1 292,287 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.41 | Автомобильная дорога «Фатеж - Дмитриев» -Солдатское - Шуклино» -Верхние Халчи» - Нижние Халчи в Фатежском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 637,320 | 2 030,736 | - | - | 2 030,736 | 2 030,736 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.42 | Автомобильная дорога «Курск - Касторное» -Петрищево» - Трухочевка в Черемисиновском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 447,600 | 1 884,652 | - | - | 1 884,652 | 1 884,652 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.43 | Автомобильная дорога «Курск - Касторное» -Сулаевка» - Хмелевская в Черемисиновском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 1 933,545 | 947,437 | - | - | 947,437 | 947,437 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.44 | Автомобильная дорога «Черемисиново - Стаканово -Исаково» - Вышний Щигор в Черемисиновском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 008,703 | 1 572,836 | - | - | 1 572,836 | 1 572,836 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.45 | Автомобильная дорога «Щигры - Защитное» -Озерки - Матвеевка» -Колодезки в Щигровском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 3 204,350 | 1 570,131 | - | - | 1 570,131 | 1 570,131 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области |
| 11.2.46 | Автомобильная дорога «Курск - п.Искра» - Чаплыгино - Алябьево» - М-2 Крым (северный подъезд к г. Курску) в Курском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 9 500,000 | 9 500,000 | - | - | 9 500,000 | 9 500,000 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.2.47 | Автомобильная дорога «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница в Пристенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 2 000,000 | 2 000,000 | - | - | 2 000,000 | 2 000,000 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3 | Реконструкция мостовых сооружений | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 72 313,454 | 28 461,097 | - | - | 28 461,097 | 28 461,097 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3.1 | Мост через реку Свапа на км 9+200 автомобильной дороги «Тросна - Калиновка» - Михайловка - Линец в Железногорском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 12 808,577 | 5 902,746 | - | - | 5 902,746 | 5 902,746 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3.2 | Мост через реку Свапа на км 56+800 автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев в Дмитриевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 13 795,577 | 5 645,910 | - | - | 5 645,910 | 5 645,910 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3.3 | Мост через ручей на км 2+900 автомобильной дороги «Тросна - Калиновка» -Хинецкое в Дмитриевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 5 965,400 | 2 207,198 | - | - | 2 207,198 | 2 207,198 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3.4 | Мост через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж - Дмитриев» -Татарка в Дмитриевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 8 878,800 | 3 285,156 | - | - | 3 285,156 | 3 285,156 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3.5 | Мост через ручей Кастора на км 11+260 автомобильной дороги «Курск -Борисоглебск» - Касторное -граница Липецкой области» -Погожево в Касторенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 5 786,900 | 2 141,153 | - | - | 2 141,153 | 2 141,153 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3.6 | Мост через реку Большая Курица на км 7+600 автомобильной дороги «Крым» - Верхняя Медведица - Разиньково в Курском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 7 518,700 | 2 781,919 | - | - | 2 781,919 | 2 781,919 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3.7 | Мост через реку Грайворонка на км 1+350 автомобильной дороги «Курск - Касторное» -Варварино в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 6 024,200 | 2 228,954 | - | - | 2 228,954 | 2 228,954 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3.8 | Мост через реку Никовец на км 5+500 автомобильной дороги «Фатеж - Дмитриев» -Солдатское - Шуклино» -Алисово в Фатежском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 6 038,200 | 2 234,134 | - | - | 2 234,134 | 2 234,134 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 11.3.9 | Мост через ручей Грязный на км 8+450 автомобильной дороги «Белая - Мокрушино - граница Белгородской области» - Илек в Беловском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |  | 2020 | 5 497,100 | 2 033,927 | - | - | 2 033,927 | 2 033,927 | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |