ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Курск

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Курской области от 12.02.2021 № 128-па «О принятии решения**

**о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты**

**государственной собственности Курской области**

**в сфере дорожного хозяйства в 2021-2024 годах»**

Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 12.02.2021 № 128-па «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2021-2024 годах».

Губернатор

Курской области Р. Старовойт

 УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением Администрации

 Курской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

 **которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 12.02.2021 № 128-па**

**«О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2021-2024 годах»**

В Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2021 - 2024 годах, являющемся приложением к указанному постановлению:

1) после пункта 22 дополнить пунктами 23 - 27 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Дьяконово - Суджа - граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области(с. Дьяконово) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 1,486 | 2021 | 8 493,022 | 2 678,288 | - | - | - | 2 678,288 | 2 678,288 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 2 678,288 | 2 678,288 | - | - | - |
| 24 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Пристень в Пристенском районе Курской области (п. Пристень) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 1,284 | 2021 | 8 226,016 | 2 149,529 | - | - | - | 2 149,529 | 2 149,529 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 2 149,529 | 2 149,529 | - | - | - |
| 25 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово, д. Митрофаново) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 6,08 | 2021 | 29 758,959 | 8 906,723 | - | - | - | 8 906,723 | 8 906,723 | - | **-** | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 8 906,723 | 8 906,723 | - | **-** | - |
| 26 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев в Железногорском районе Курской области (д. Нижнее Жданово, х. Заречье, с. Линец) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 5,003 | 2021 | 28 655,261 | 7 936,431 | - | - | - | 7 936,431 | 7 936,431 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 7 936,431 | 7 936,431 | - | - | - |
| 27 | Мост через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж - Дмитриев» -Татарка в Дмитриевском районе Курской области | Реконструкция | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 0,2279 | 2021 | 166 028,800 | 157 150,000 | - | - | - | 157 150,000 | 157 150,000 | - | **-** | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 157 150,000 | 157 150,000 | - | **-** | - |

»;

2) пункты 23, 24 считать пунктами 28, 29 и изложить их в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | 2023 год – 13,63 км,2024 год – 6,0 км | 2021-2024 | 928 041,429 | 74 763,803 | 80 091,691 | 547 288,935 | 225 897,000 | 928 041,429 | 74 763,803 | 80 091,691 | 547 288,935 | 225 897,000 | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 928 041,429 | 74 763,803 | 80 091,691 | 547 288,935 | 225 897,000 |
| 29 | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021-2022 | 505 917,996 | 231 512,930 | 69 852,890 | - | - | 301 365,820 | 231 512,930 | 69 852,890 | **-** | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| Средства областного бюджета | 301 365,820 | 231 512,930 | 69 852,890 | **-** | - |

»;

3) в пункте 24:

подпункт 24.1 считать подпунктом 29.1 и изложить его в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 | Строительство линий наружного электроосвещения | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 64 475,546 | 39 514,617 | - | - | - | 39 514,617 | 39 514,617 | - | **-** | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |

»;

подпункты 24.1.1 – 24.1.32 считать подпунктами 29.1.1 – 29.1.32;

после подпункта 24.1.32 дополнить подпунктами 29.1.33 – 29.1.44 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1.33 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 15+270 - км 15+800 Золотухинский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 410,750 | 410,750 | - | - | - | 410,750 | 410,750 | - | **-** | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.34 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 17+200 - км 19+030 Золотухинский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 1 418,250 | 1 418,250 | - | - | - | 1 418,250 | 1 418,250 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.35 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 19+030 - км 21+870 Золотухинский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 2 201,000 | 2 201,000 | - | - | - | 2 201,000 | 2 201,000 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.36 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 144+000 - км 145+540 Касторенский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 1 193,500 | 1 193,500 | - | - | - | 1 193,500 | 1 193,500 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.37 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 156+500 - км 161+100 Касторенский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 3 565,000 | 3 565,000 | - | - | - | 3 565,000 | 3 565,000 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.38 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области на участке км 8+700 - км 10+020 Касторенский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 1 023,000 | 1 023,000 | - | - | - | 1 023,000 | 1 023,000 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.39 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области на участке км 16+500 - км 19+750 Касторенский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 2 518,750 | 2 518,750 | - | - | - | 2 518,750 | 2 518,750 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.40 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области на участке км 23+400 - км 25+400 Касторенский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 1 550,000 | 1 550,000 | - | - | - | 1 550,000 | 1 550,000 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.41 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области на участке км 30+870 - км 33+520 Касторенский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 2 053,750 | 2 053,750 | - | - | - | 2 053,750 | 2 053,750 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.42 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Обоянь - Солнцево - Мантурово на участке км 26+260 - км 27+940 Солнцевский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 1 302,000 | 1 302,000 | - | - | - | 1 302,000 | 1 302,000 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.43 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Обоянь - Солнцево - Мантурово на участке км 53+510 - км 54+620 Солнцевский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 860,250 | 860,250 | - | - | - | 860,250 | 860,250 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |
| 29.1.44 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Малая Зуевка - Орлянка - 2-е Засеймье на участке км 9+110 - км 15+790 Солнцевский район Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021 | 5 177,000 | 5 177,000 | - | - | - | 5 177,000 | 5 177,000 | - | - | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |

»;

подпункт 24.2 считать подпунктом 29.2 и изложить его в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2021-2022 | 364 128,994 | 172 535,621 | 69 852,890 | - | - | 242 388,511 | 172 535,621 | 69 852,890 | **-** | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |

»;

подпункты 24.2.1 – 24.2.46 считать подпунктами 29.2.1 – 29.2.46;

подпункт 24.2.47 считать подпунктом 29.2.47 и изложить его в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2.47 | Транспортная развязка на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Проектно-изыскательские работы  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | - | 2022 | 93 000,001 | 62 371,131 | 24 852,890 | - | - | 87 224,021 | 62 371,131 | 24 852,890 | **-** | - | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» |

»;

подпункты 24.2.48 – 24.3.10 считать подпунктами 29.2.48 – 29.3.10.