ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2008 г. N 529

О ПИЛОТНОМ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА

ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ НОМЕР "112"

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27 декабря 2007 года N ПР-2322, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. N 886, от 30 декабря 2003 г. [N 794](consultantplus://offline/ref=98FF40508787A41AE3EA3D7D1113FE26539C7BBDCFFDE73EF4AD0063bAp3K), [Законом](consultantplus://offline/ref=98FF40508787A41AE3EA2370077FA42A5C9E2DB0CEF6B763A7AB573CF32A673EbBp3K) Курской области от 5 июля 1997 г. N 15-ЗКО "О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", [постановлением](consultantplus://offline/ref=98FF40508787A41AE3EA2370077FA42A5C9E2DB0CEF4B367A7AB573CF32A673EbBp3K) Губернатора Курской области от 16.05.2006 N 232 "О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области", [постановлением](consultantplus://offline/ref=98FF40508787A41AE3EA2370077FA42A5C9E2DB0CEF6B965A9AB573CF32A673EbBp3K) Губернатора Курской области от 30.08.2007 N 420 "О создании на территории Курской области систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб через телефонный номер - "112", в связи с принятием решения о пилотном внедрении системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (Система-112) в 2008 году в Курской области и учитывая сжатые сроки по проведению пилотного внедрения Системы-112, постановляю:

1. Согласиться с предложением Главного управления МЧС России по Курской области о создании на базе ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской области коммутационного центра вызова Системы-112, прилагаемой [схемой](consultantplus://offline/ref=98FF40508787A41AE3EA2370077FA42A5C9E2DB0CEF1B266A2AB573CF32A673EB3C66A476871C5C7B5B83Bb3pBK) развертывания пилотной зоны в г. Курске, согласованной с заинтересованными организациями.

2. Утвердить прилагаемые [изменения](consultantplus://offline/ref=98FF40508787A41AE3EA2370077FA42A5C9E2DB0CEF1B266A2AB573CF32A673EB3C66A476871C5C7B5B83Bb3pCK), которые вносятся в [постановление](consultantplus://offline/ref=98FF40508787A41AE3EA2370077FA42A5C9E2DB0CEF4B966A3AB573CF32A673EbBp3K) Губернатора Курской области от 28.04.2008 N 200 "Об организации и выполнении мероприятий по созданию на территории Курской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований".

3. Заместителю Губернатора Курской области В.Н. Зубкову представить предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты Курской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Приложение

к постановлению

Губернатора Курской области

от 17 декабря 2008 г. N 529

СХЕМА

РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПИЛОТНОЙ ЗОНЫ В Г. КУРСКЕ

Рисунок не приводится.

Утверждены

постановлением

Губернатора Курской области

от 17 декабря 2008 г. N 529

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В [ПОСТАНОВЛЕНИЕ](consultantplus://offline/ref=98FF40508787A41AE3EA2370077FA42A5C9E2DB0CEF4B966A3AB573CF32A673EbBp3K) ГУБЕРНАТОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2008 N 200 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

И ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ НОМЕР "112" НА БАЗЕ ЕДИНЫХ

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

Дополнить [План](consultantplus://offline/ref=98FF40508787A41AE3EA2370077FA42A5C9E2DB0CEF4B966A3AB573CF32A673EB3C66A476871C5C7B5B83Bb3pAK) организационно-технических мероприятий по созданию на территории Курской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, утвержденный указанным постановлением, пунктами 19 - 25 следующего содержания:

"┌───┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────────┬──────────┐

│19.│Подготовка в имеющихся │До 20 │Главное управление МЧС│ │

│ │ДДС мест для установки │декабря │России по Курской │ │

│ │оконечного оборудования│2008 г. │области, УВД по │ │

│ │Системы-112 │ │Курской области, │ │

│ │ │ │комитет │ │

│ │ │ │здравоохранения │ │

│ │ │ │Курской области, ОАО │ │

│ │ │ │"Курскгаз", │ │

│ │ │ │Администрация │ │

│ │ │ │г. Курска │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│20.│Произведение │До 20 │Главное управление МЧС│ │

│ │подключения к │декабря │России по Курской │ │

│ │создаваемой │2008 г. │области, УВД по │ │

│ │мультисервисной сети │ │Курской области, │ │

│ │112 │ │комитет │ │

│ │ │ │здравоохранения │ │

│ │ │ │Курской области, ОАО │ │

│ │ │ │"Курскгаз", │ │

│ │ │ │Администрация │ │

│ │ │ │г. Курска │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│21.│Назначение │До 20 │Главное управление МЧС│ │

│ │ответственных лиц для │декабря │России по Курской │ │

│ │проведения мероприятий │2008 г. │области, УВД по │ │

│ │по внедрению элементов │ │Курской области, │ │

│ │пилотной зоны │ │комитет │ │

│ │Системы-112 │ │здравоохранения │ │

│ │ │ │Курской области, ОАО │ │

│ │ │ │"Курскгаз", │ │

│ │ │ │Администрация │ │

│ │ │ │г. Курска │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│22.│Создание в УМЦ ГОЧС │До 25 │Главное управление МЧС│ │

│ │Курской области │декабря │России по Курской │ │

│ │учебно-методической │2008 г. │области │ │

│ │базы по подготовке │ │ │ │

│ │диспетчеров │ │ │ │

│ │Системы-112 │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│23.│Организация обучения │До 25 │Главное управление МЧС│ │

│ │диспетчеров Системы-112│декабря │России по Курской │ │

│ │согласно утвержденному │2008 г. │области │ │

│ │Графику подготовки │ │ │ │

│ │диспетчеров Системы-112│ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│24.│Подготовка предложения │Декабрь │Комитет по управлению │ │

│ │по передаче │2008 г. │имуществом Курской │ │

│ │оборудования │ │области, │ │

│ │Системы-112 в │ │Главное управление МЧС│ │

│ │собственность Курской │ │России по Курской │ │

│ │области с дальнейшей │ │области │ │

│ │передачей в случае │ │ │ │

│ │необходимости в │ │ │ │

│ │муниципальную │ │ │ │

│ │собственность │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│25.│Разработка и │До 31 │Главное управление МЧС│ │

│ │согласование с МЧС │декабря │России по Курской │ │

│ │России, Минэкономсвязи │2008 г. │области, │ │

│ │России Плана │ │комитет транспорта и │ │

│ │мероприятий по созданию│ │связи Курской области,│ │

│ │Системы-112 второго │ │Курский филиал ОАО │ │

│ │этапа внедрения │ │"ЦентрТелеком" │ │

│ │пилотной зоны на │ │ │ │

│ │территории Курской │ │ │ │

│ │области │ │ │ │

└───┴───────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴──────────┘".